Registro de Avance – Sprint Review

Proyecto: Reportería y Dashboard – PepsiCo

Integrantes:

- Fernando Araneda

- Martín Orellana

- Claudia Ortega

Semestre: 2025–2

1. Introducción

Durante el desarrollo del proyecto PepsiCo – Reportería y Dashboard, realizamos revisiones al término de cada sprint para evaluar los avances obtenidos, validar los entregables con el Product Owner y ajustar los objetivos en función de las observaciones.
 El presente documento resume los resultados alcanzados en cada sprint, destacando logros, dificultades y ajustes realizados al backlog del producto.

2. Objetivo del Registro de Avance

Registrar de manera ordenada el progreso del equipo en cada sprint, los entregables completados, los comentarios del Product Owner y las mejoras aplicadas para los siguientes ciclos de desarrollo.

3. Resultados por Sprint

| Sprint | Semanas | Objetivos Principales | Resultados Obtenidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1–3 | Levantar requerimientos y diseñar la base de datos. | Se levantaron los requerimientos funcionales y se elaboró el diseño de la base de datos en MySQL. |
| Sprint 2 | 4–6 | Diseñar interfaz y conectar con la base de datos. | Se creó el prototipo de interfaz y se estableció la conexión funcional con la base. |
| Sprint 3 | 7–9 | Desarrollar el módulo de reportería. | Se implementó la generación de reportes automáticos en PDF. |
| Sprint 4 | 10–12 | Implementar dashboards interactivos. | Se construyeron dashboards con KPIs dinámicos validados por datos reales. |
| Sprint 5 | 13–15 | Integrar módulos y ejecutar pruebas funcionales. | Se realizó la integración completa de módulos y pruebas de rendimiento. |
| Sprint 6 | 16–18 | Realizar entrega final y presentación. | Se corrigieron errores, se generó la documentación final y se presentó el producto. |

4. Evaluación Global del Proyecto

A lo largo de los seis sprints, logramos cumplir con todos los objetivos definidos en el Product Backlog. La aplicación de la metodología Scrum facilitó la coordinación del equipo, el control de avances y la adaptación a los cambios solicitados.
 El proyecto se completó en los plazos establecidos, entregando una plataforma funcional y validada por PepsiCo.

5. Conclusiones

Como equipo consideramos que la planificación y revisión periódica de sprints fueron fundamentales para mantener el control del proyecto. El acompañamiento del Product Owner permitió ajustar prioridades y mejorar la calidad del producto final.
 La experiencia fortaleció nuestras competencias técnicas, colaborativas y de gestión ágil.