# Sprint Retrospective – PepsiCo

Equipo: Fernando Araneda, Martín Orellana, Claudia Ortega

Semana: 11/11/2025

Proyecto: PepsiCo Reporteria y dashboard

## 1. Objetivo de la Retrospectiva

El objetivo de esta retrospectiva es analizar el último sprint, identificando aspectos que funcionaron bien, aquellos que presentan oportunidades de mejora y definir acciones concretas para optimizar nuestro desempeño en el siguiente sprint.

## 2. Qué Funcionó Bien

- La planificación del sprint fue clara y alcanzable dentro del tiempo asignado.
- La comunicación entre los integrantes del equipo fue constante y efectiva.
- Se cumplieron los objetivos propuestos para este sprint, entregando las funcionalidades acordadas.
- Herramientas como GitHub y Visual Studio Code facilitaron la colaboración y control de versiones.

## 3. Qué No Funcionó Bien

- Algunos tiempos estimados para tareas complejas resultaron subestimados, generando retrasos menores.
- Dificultades técnicas iniciales con la integración de la base de datos provocaron demoras mínimas en la entrega de ciertos módulos.
- Se detectó la necesidad de mejorar la documentación interna de los procesos y avances.

## 4. Acciones a Implementar

- Revisar y ajustar las estimaciones de tiempo para tareas complejas en los próximos sprints.
- Fortalecer la planificación de integración de la base de datos antes del inicio del sprint.
- Mantener documentación detallada y actualizada de los avances y decisiones del equipo.
- Continuar fomentando la comunicación diaria para detectar y resolver problemas de manera temprana.

## 5. Reflexión del Equipo

Como equipo, reconocemos los avances logrados y valoramos la colaboración efectiva que hemos mantenido. Identificamos áreas de mejora que abordaremos en los próximos sprints para optimizar nuestro rendimiento y asegurar entregas oportunas y de calidad.