Sprint Planning

Proyecto PepsiCo: Reportería y Dashboard

Integrantes:

- Fernando Araneda

- Martín Orellana

- Claudia Ortega

Semestre: 2025–2

1. Introducción

Nuestro equipo planificó el desarrollo del proyecto PepsiCo – Reportería y Dashboard siguiendo la metodología ágil Scrum. A través de seis sprints de tres semanas cada uno, abordamos de forma incremental las funcionalidades necesarias para entregar una solución completa, eficiente y alineada a los requerimientos del Product Owner.

2. Objetivo de la Planificación de Sprint

El propósito de la planificación es definir los objetivos, tareas y entregables específicos de cada sprint. Esto permite mantener un flujo de trabajo ordenado, priorizar el backlog y asegurar avances consistentes a lo largo de las 18 semanas de desarrollo.

3. Duración y Estructura de los Sprints

Cada sprint tiene una duración de tres semanas.
 Al inicio de cada sprint realizamos una reunión de planificación para definir objetivos y tareas; al término, ejecutamos una reunión de revisión y retrospectiva para evaluar el cumplimiento y proponer mejoras.

4. Planificación por Sprint

| Sprint | Semanas | Objetivo Principal | Entregables Esperados |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semanas 1–3 | Levantamiento de requerimientos y diseño técnico. | Documento de requerimientos, estructura de base de datos y diseño preliminar del sistema. |
| Sprint 2 | Semanas 4–6 | Diseño de interfaz y conexión con base de datos. | Prototipo de interfaz web, conexión funcional con MySQL. |
| Sprint 3 | Semanas 7–9 | Desarrollo del módulo de reportería. | Módulo funcional de generación de reportes automáticos. |
| Sprint 4 | Semanas 10–12 | Desarrollo de dashboards interactivos. | Dashboards con KPIs y validación de datos. |
| Sprint 5 | Semanas 13–15 | Integración de módulos y pruebas funcionales. | Sistema completo, integrado y validado. |
| Sprint 6 | Semanas 16–18 | Corrección de errores y entrega final. | Plataforma final, documentación técnica y manual de usuario. |

5. Roles y Responsabilidades

- Product Owner: Administrador de PepsiCo — Define prioridades, valida avances y aprueba entregables.

- Scrum Master: Claudia Ortega — Facilita la comunicación, elimina obstáculos y asegura la aplicación correcta de Scrum.

- Equipo de Desarrollo: Fernando Araneda y Martín Orellana — Implementan las funcionalidades y realizan pruebas técnicas.

6. Herramientas Utilizadas

- GitHub (control de versiones)

- Visual Studio Code (entorno de desarrollo)

- MySQL (base de datos

- Discord (reuniones del equipo)

7. Compromisos del Equipo

Como equipo Scrum, nos comprometemos a mantener una comunicación constante, realizar entregas incrementales en cada sprint y garantizar la calidad de los productos desarrollados, alineados con las necesidades del Product Owner y los estándares académicos de Duoc UC.