Acta de Constitución del Proyecto

Proyecto: Reportería y Dashboard – PepsiCo

Integrantes:

- Fernando Araneda

- Martín Orellana

- Claudia Ortega

Semestre: 2025–2
 Duración: 18 semanas

1. Introducción

Nuestro proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma de reportería y Dashboard para la empresa PepsiCo, que permita visualizar información clave de forma centralizada, automatizar reportes y apoyar la toma de decisiones. Este proyecto se desarrollará bajo la metodología ágil Scrum durante 18 semanas, distribuidas en seis sprints de tres semanas cada uno.

2. Objetivos del Proyecto

Objetivo General:
 Desarrollar una plataforma de reportería y dashboards para PepsiCo que facilite la gestión, análisis y visualización de datos relevantes para la operación.

Objetivos Específicos:

- Implementar un sistema de reportes personalizados y automáticos.

- Diseñar dashboards dinámicos con indicadores de desempeño (KPIs).

- Integrar la base de datos MySQL con la interfaz desarrollada.

- Validar la información presentada con los requerimientos del Product Owner.

- Garantizar la usabilidad y accesibilidad del sistema para distintos perfiles de usuario.

3. Justificación

PepsiCo requiere contar con herramientas digitales que le permitan mejorar la eficiencia en el seguimiento de sus operaciones y resultados. Actualmente, los reportes son elaborados de forma manual, lo que genera demoras y errores. Con esta plataforma, buscamos optimizar el análisis de información y entregar reportes oportunos, confiables y visualmente claros, contribuyendo a una mejor gestión interna.

4. Alcance

El alcance del proyecto contempla:

- Desarrollo de un módulo de reportería y dashboards en entorno web.

- Integración con base de datos MySQL.

- Gestión de usuarios con distintos niveles de acceso.

- Generación de reportes automáticos y exportables.

- Implementación y prueba de funcionamiento en entorno local.

Quedan fuera del alcance la conexión directa con sistemas de producción en la nube y la capacitación formal del personal externo.

5. Entregables

- Documento de requerimientos y diseño funcional.

- Prototipo navegable del dashboard.

- Base de datos estructurada y funcional.

- Plataforma web desarrollada y validada.

- Manual de usuario

- Informe final y presentación del proyecto.

6. Equipo de Trabajo

- Product Owner: Administrador de PepsiCo

- Scrum Master: Claudia Ortega

- Equipo de Desarrollo: Fernando Araneda y Martín Orellana

7. Cronograma de Desarrollo (18 semanas)

| Semana | Sprint | Actividades principales |
| --- | --- | --- |
| 1–3 | Sprint 1 | Levantamiento de requerimientos y diseño de base de datos |
| 4–6 | Sprint 2 | Diseño de interfaces y conexión con base de datos |
| 7–9 | Sprint 3 | Desarrollo del módulo de reportería |
| 10–12 | Sprint 4 | Implementación de dashboards y validación inicial |
| 13–15 | Sprint 5 | Integración y pruebas funcionales |
| 16–18 | Sprint 6 | Corrección de errores, entrega final y presentación |

8. Herramientas Tecnológicas

- Visual Studio Code

- GitHub

- MySQL

- Django

- Navegadores web modernos (Google Chrome)

9. Factores de Factibilidad

Contamos con los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto: cada integrante posee un computador personal, conexión a internet y experiencia básica en programación web. Además, las herramientas seleccionadas son gratuitas y ampliamente utilizadas.
 Los posibles riesgos incluyen retrasos técnicos o dificultades de coordinación, los cuales se mitigarán mediante reuniones semanales y planificación clara en cada sprint.